Grænsefladeskema for Projektering af CTS og IBI som bygherreleverance med rådgiver.

Grænsefladeskemaet er gældende for projektering af CTS og IBI-klima for AAU når CTS-arbejdet udføres som bygherreleverance med ekstern rådgiver tilknyttet.

Udarbejdet: HNS	Kontrolleret: JKJA	Godkendt: PEHE

|  |  | Rådg. Ing. | Bygh. AAU | AUT/ CTS | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise nr.: |  |  |  |  |  |
| 1. Generelt | 1.01 Grænsefladeskemaer hvor der indgår relationer til automatik. | U | K |  |  |
|  | 1.02 Netværk for tilslutning af CTS og IBI automatik | O | K | O |  |
| 2. CTS | 2.01 Opbygning og layout for de tekniske anlæg | U | K | K |  |
|  | 2.02 Anlægsomfang (anlægsliste over tekniske anlæg der indgår i projektet) | U | K |  |  |
|  | 2.03 Principdiagrammer. | O | D, K | U |  |
|  | 2.04 Punktbestykning for CTS | - | D, K | U |  |
|  | 2.05 Princip for styring og regulering af de tekniske anlæg | O | K |  |  |
|  | 2.06 Funktionsbeskrivelser for CTS. | G | D, K | U |  |
|  | 2.07 Liste med komponenter der busopkobles, typer og signaler | L | D, K | U |  |
|  | 2.08 Princip, disponering og omfang og af automatik i relation til DS428 | L | K | U |  |
|  | 2.09 Plantegninger med placering af CTS-komponenter og tavler, føringsveje samt HVAC/el komponenter som skal styres reguleres og overvåges af CTS. | L, G | K | U |  |
| 3. IBI styring m.m. | IBI-Klima |  |  |  |  |
|  | 3.01 Disponering af IBI på etager i forhold til indretningsplaner. - Placering af IBI-kontrollere/tavler. - Fleksibilitet - Zonestørrelse og opdeling - Rumtyper og overordnede funktioner | L | K | U |  |
|  | 3.02 Overordnet beskrivelse af IBI-funktioner | L | D, K | K |  |
|  | 3.03 IBI-punktbestykning og funktionsbeskrivelse | G | D, K | U |  |
|  | IBI-Lysstyring |  |  |  |  |
|  | 3.04 IBI-signaler for visualisering på CTS, omfang og interface | L | K | U |  |
|  | Solafskærmning |  |  |  |  |
|  | 3.05 CTS-signaler og funktionsbeskrivelse, princip og omfang | L | D, K | U |  |
| 4. Eksisterende automatik | Ombygning og udskiftning af eksisterende automatik |  |  |  |  |
|  | 4.01 Oplysning om eksisterende CTS/IBI udstyr der kan genanvendes og skal indgår i projektet | L | O | K |  |
|  | 4.02 Oplysning om eksisterende CTS/IBI udstyr der skal udskiftes i forbindelse med projektet | L | O | K |  |
|  | 4.03 Stillingtagen til om eksisterende tavler og installationer kan genbruges. | L | G | K |  |
| D=Designoplæg jf. AAU-standarder og teknisk kravspecifikation, K=Kommenterer og deltage i evt. møder, G=Godkender grundlag/projekt. L= Leverer grundlag for den videre projektering, O= Oplæg, U=Udarbejder projektmateriale |  |  |  |  |  |

Grænsefladeskema for Projektering af CTS og IBI som bygherreleverance uden rådgiver.

Grænsefladeskemaet er gældende for projektering af CTS og IBI-klima for AAU når CTS-arbejdet udføres som bygherreleverance og håndteres af AAU’s driftsorganisation uden ekstern rådgiver involveret.

Udarbejdet: HNS	Kontrolleret: JKJA	Godkendt: PEHE

|  |  | - | Bygh. AAU | AUT/ CTS | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise nr.: |  |  |  |  |  |
| 1. Generelt | 1.01 Grænsefladeskemaer hvor der indgår relationer til automatik. |  | U |  |  |
|  | 1.02 Netværk for tilslutning af CTS og IBI automatik |  | O, K | U |  |
| 2. CTS | 2.01 Opbygning og layout for de tekniske anlæg |  | O, K | U |  |
|  | 2.02 Anlægsomfang (anlægsliste over tekniske anlæg der indgår i projektet) |  | U |  |  |
|  | 2.03 Principdiagrammer. |  | D, K | U |  |
|  | 2.04 Punktbestykning for CTS | - | D, K | U |  |
|  | 2.05 Princip for styring og regulering af de tekniske anlæg |  | O |  |  |
|  | 2.06 Funktionsbeskrivelser for CTS. |  | D, G | U |  |
|  | 2.07 Liste med komponenter der busopkobles, typer og signaler |  | D, K | U |  |
|  | 2.08 Princip, disponering og omfang og af automatik i relation til DS428 |  | O, K | U |  |
|  | 2.09 Plantegninger med placering af CTS-komponenter og tavler, føringsveje samt HVAC/el komponenter som skal styres reguleres og overvåges af CTS. |  | K | U |  |
| 3. IBI styring m.m. | IBI-Klima |  |  |  |  |
|  | 3.01 Disponering af IBI på etager i forhold til indretningsplaner. - Placering af IBI-kontrollere/tavler. - Fleksibilitet - Zonestørrelse og opdeling - Rumtyper og overordnede funktioner |  | K | U |  |
|  | 3.02 Overordnet beskrivelse af IBI-funktioner |  | D, K | U |  |
|  | 3.03 IBI-punktbestykning og funktionsbeskrivelse |  | D, K | U |  |
|  | IBI-Lysstyring |  |  |  |  |
|  | 3.04 IBI-signaler for visualisering, omfang og interface |  | O, K | U |  |
|  | Solafskærmning |  |  |  |  |
|  | 3.05 CTS-signaler og funktionsbeskrivelse, princip og omfang |  | D, K | U |  |
| 4. Eksisterende automatik | Ombygning og udskiftning af eksisterende automatik |  |  |  |  |
|  | 4.01 Oplysning om eksisterende CTS/IBI udstyr der kan genanvendes og skal indgår i projektet |  | O | L |  |
|  | 4.02 Oplysning om eksisterende CTS/IBI udstyr der skal udskiftes i forbindelse med projektet |  | O | L |  |
|  | 4.03 Stillingtagen til om eksisterende tavler og installationer kan genbruges. |  | G | L |  |
| D=Designoplæg jf. AAU-standarder og teknisk kravspecifikation, K=Kommenterer og deltage i evt. møder, G=Godkender grundlag/projekt. L= Leverer grundlag for den videre projektering, O= Oplæg, U=Udarbejder projektmateriale |  |  |  |  |  |

| Version | Dato | Initialer/Firma | Kort beskrivelse af ændring |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2021-02-16 | HNS, PEHE /NIRAS | Nyt dokument |
| 1.0 | 2021-03-09 | PEHE/NIRAS | Opdateret iht. review kommentarer |